****

**ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MULTIMEDIA**

**Y COMERCIO ELECTRÓNICO**

**APLICACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES**

**ITI - 801**

**Actividad 5:**

**“Puesta en marcha del sitio web. “**

**PRESENTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Matricula | | Correo |
| Miguel Ángel Castillo Ortiz | | **17002250** | [maco17002250@gmail.com](mailto:maco17002250@gmail.com) |
| Antonio Tapia Montero | | **17000001** | [tapia.montero.antonio@gmail.com](mailto:tapia.montero.antonio@gmail.com) |
| Jorge Luis Troncoso Camacho | | **17000084** | [Jorgeluist543@gmail.com](mailto:Jorgeluist543@gmail.com) |
| Alfonso Yafhil Solorzano Tinajero | | **06359082** | [Yafhil377@gmail.com](mailto:Yafhil377@gmail.com) |
| Aaron Pedro Hernández Jacobo | | **17002337** | aaronpedrojacobo@gmail.com |

**Profesor: Rodolfo Martínez Puente**

**GENERACIÓN: 2019 – 2021**

**FECHA DE ENTREGA: 02-julio-2020**

**ACÁMBARO, GUANAJUATO.**  **JULIO 2020**

Contenido

[DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 3](#_Toc43948733)

# INTRODUCCIÓN

Servidores gratuitos de internet

Plataformas de comercio electrónico

Plan de respuesta del problema que se presente

Estudio de salarios

• Reconocer las necesidades del proyecto y los tiempos en que estas serán requeridas y bajo que requerimientos

# DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Actividad | Responsable | Rol | Fechas | | | | Área de mejora | Tentativa de solución |
| Inicio  propuesto | Fin  propuesto | Inicio  real | Fin  real |
|  | Introducción | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 24/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Contingencia y  mitigación. | Miguel  Pedro | Diseñador  Tester | 23/06/2020 | 26/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Estudio de  salarios | Jorge | Líder de proyecto | 24/06/2020 | 25/06/2020 |  |  |  |  |
|  | WBS y  declaración  del alcance. | Miguel  Jorge | Diseñador  Líder de proyecto | 23/06/2020 | 23/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Conexión a  Repositorios  del proyecto | Jorge  Antonio | Líder de proyecto  Programador | 25/06/2020 | 26/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Flujo de trabajo  colaborativo | Jorge  Miguel  Alfonso  Antonio  Pedro | Líder de proyecto  Diseñador  Analista  Programador  Tester | 25/06/2020 | 26/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Servidor Web  (implementación) | Jorge  Antonio | Líder de proyecto  Programador | 27/06/2020 | 28/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Comparativa  de sitios web | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Servidor Web  (funcionalidad) | Jorge  Antonio | Líder de proyecto  Programador | 28/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Dominio | Antonio | Programador | 28/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Plataformas de  comercio  electrónico | Miguel | Diseñador | 23/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Reflexiones | Jorge  Miguel  Alfonso  Antonio  Pedro | Líder de proyecto  Diseñador  Analista  Programador  Tester | 28/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Innovación | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Lista de  Actividades | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 24/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Analítico  Sintético | Jorge  Miguel  Alfonso  Antonio  Pedro | Líder de proyecto  Diseñador  Analista  Programador  Tester | 02/07/2020 | 02/07/2020 |  |  |  |  |