ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

##### PROGRAMA ACADÉMICO DE MULTIMEDIA

##### Y COMERCIO ELECTRÓNICO

APLICACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

ITI - 801

Actividad 5:

“Puesta en marcha del sitio web. “

PRESENTA:

| Nombre | Matricula |  | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| Miguel Ángel Castillo Ortiz |  | 17002250 | maco17002250@gmail.com |
| Antonio Tapia Montero |  | 17000001 | tapia.montero.antonio@gmail.com |
| Jorge Luis Troncoso Camacho |  | 17000084 | Jorgeluist543@gmail.com |
| Alfonso Yafhil Solorzano Tinajero |  | 06359082 | Yafhil377@gmail.com |
| Aaron Pedro Hernández Jacobo |  | 17002337 | aaronpedrojacobo@gmail.com |

Profesor: Rodolfo Martínez Puente

GENERACIÓN: 2019 – 2021

FECHA DE ENTREGA: 02-julio-2020

ACÁMBARO, GUANAJUATO.  JULIO 2020

Contenido

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES	3

# INTRODUCCIÓN

Servidores gratuitos de internet

Plataformas de comercio electrónico

Plan de respuesta del problema que se presente

Estudio de salarios

•	Reconocer las necesidades del proyecto y los tiempos en que estas serán requeridas y bajo que requerimientos

# DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

| No | Actividad | Responsable | Rol | Fechas |  |  |  | Área de mejora | Tentativa de solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio propuesto | Fin propuesto | Inicio real | Fin real |  |  |
|  | Introducción | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 24/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Contingencia y mitigación. | Miguel Pedro | Diseñador Tester | 23/06/2020 | 26/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Estudio de salarios | Jorge | Líder de proyecto | 24/06/2020 | 25/06/2020 |  |  |  |  |
|  | WBS y declaración del alcance. | Miguel Jorge | Diseñador Líder de proyecto | 23/06/2020 | 23/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Conexión a Repositorios del proyecto | Jorge Antonio | Líder de proyecto Programador | 25/06/2020 | 26/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Flujo de trabajo colaborativo | Jorge Miguel Alfonso Antonio Pedro | Líder de proyecto Diseñador Analista Programador Tester | 25/06/2020 | 26/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Servidor Web (implementación) | Jorge Antonio | Líder de proyecto Programador | 27/06/2020 | 28/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Comparativa de sitios web | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Servidor Web (funcionalidad) | Jorge Antonio | Líder de proyecto Programador | 28/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Dominio | Antonio | Programador | 28/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Plataformas de comercio electrónico | Miguel | Diseñador | 23/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Reflexiones | Jorge Miguel Alfonso Antonio Pedro | Líder de proyecto Diseñador Analista Programador Tester | 28/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Innovación | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 29/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Lista de Actividades | Jorge | Líder de proyecto | 23/06/2020 | 24/06/2020 |  |  |  |  |
|  | Analítico Sintético | Jorge Miguel Alfonso Antonio Pedro | Líder de proyecto Diseñador Analista Programador Tester | 02/07/2020 | 02/07/2020 |  |  |  |  |